WiFi Test Orchestrator

Arquitectura multiplataforma, motor de tráfico, proceso de desarrollo y extensibilidad

Servidor Windows-first portable
Agentes Windows, Linux, Android e iOS

Documento técnico de arquitectura, implementación y mantenimiento

Versión 2.0 - 11 de julio de 2026

Preparado para Paolo Reynalde

Uso autorizado Plataforma original para laboratorios y redes autorizadas. No constituye certificación de Wi-Fi Alliance ni réplica de software propietario.

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Título | WiFi Test Orchestrator - Arquitectura, desarrollo y extensibilidad |
| Versión | 2.0 |
| Fecha | 11 de julio de 2026 |
| Autor/solicitante | Paolo Reynalde |
| Estado | Documento de diseño y guía de implementación |
| Servidor inicial | Windows 11 + Docker Desktop/WSL2; servicios Linux OCI |
| Agentes | Windows, Linux, Android e iOS |
| Paquete asociado | Prompts_Codex_WiFi_Test_Orchestrator_v2.0.zip |

## Historial de revisiones

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 11/07/2026 | Arquitectura inicial servidor-agente y prompts base. |
| 1.1 | 11/07/2026 | Servidor Windows-first y agentes Windows/Linux/Android/iOS. |
| 2.0 | 11/07/2026 | Motor de tráfico desacoplado; iperf3, HTTP/native, latency-under-load, Flent, replay; SDK de plugins, versionado, migraciones, runbooks y 26 prompts. |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Objetivos, alcance y exclusiones

3. Principios de diseño

4. Arquitectura general y topologías

5. Servidor Windows-first portable

6. Diseño de agentes por plataforma

7. Modelo de capacidades

8. Protocolo servidor-agente

9. Seguridad y modelo de amenazas

10. Modelo de datos y contratos

11. Orquestación de tareas

12. Arquitectura de plugins

13. Motor de generación de tráfico

14. Perfiles y servidores de tráfico

15. Latencia bajo carga y bufferbloat

16. Telemetría, eventos y sincronización temporal

17. Captura, análisis y replay

18. Adaptadores de infraestructura

19. Casos, suites, planes y campañas

20. Frontend y experiencia operativa

21. Artefactos y reportes

22. Observabilidad, calidad y CI/CD

23. Packaging, actualizaciones y portabilidad

24. Extensibilidad, versionado y migraciones

25. Paso a paso del desarrollo con Codex

26. Roadmap, riesgos y runbooks

27. Referencias oficiales

Apéndice A. Catálogo de prompts

Apéndice B. Prompts completos para Codex

# 1. Resumen ejecutivo

WiFi Test Orchestrator será una plataforma distribuida para administrar agentes, bancos de prueba, campañas, tráfico controlado, telemetría y evidencias. El servidor se ejecutará inicialmente en Windows 11 mediante Docker Desktop y WSL2, pero sus servicios permanecerán empaquetados como contenedores Linux OCI. Los endpoints se cubrirán mediante agentes nativos para Windows, Linux, Android e iOS, cada uno con capacidades diferentes y explícitas.

La decisión central de esta versión es separar el motor de tráfico del proveedor iperf3. iperf3 seguirá siendo la herramienta principal para throughput TCP/UDP en desktop, pero coexistirá con proveedores HTTP, sockets nativos, pruebas compuestas de latencia bajo carga, integración opcional con Flent y replay de PCAP restringido a nodos de laboratorio Linux. El dominio utilizará contratos comunes y registrará siempre proveedor, versión, método, restricciones y disponibilidad.

El producto será capability-driven. Un agente no recibe una prueba por pertenecer a una plataforma, sino porque declara una capability compatible, los permisos están disponibles, el contexto de foreground/background es válido y los límites de política se cumplen. Una función inexistente se representa como SKIPPED o BLOCKED con causa, no como una falla del equipo bajo prueba.

Decisión principal iperf3 es el proveedor inicial de throughput, no la arquitectura. La arquitectura es un motor extensible de tráfico y pruebas con perfiles versionados, límites de seguridad y resultados normalizados.

| Área | Decisión v2.0 |
| --- | --- |
| Servidor | Windows-first para desarrollo; contenedores portables a Linux/cloud. |
| Desktop agents | Python compartido con adaptadores Windows/Linux y servicios nativos. |
| Android | Kotlin; foreground controlado, WorkManager para sincronización y permisos runtime. |
| iOS | Swift foreground-first; Network.framework/URLSession; background no garantizado. |
| Tráfico | TrafficGenerator abstracto; iperf3, HTTP, sockets, composite load y providers futuros. |
| Bufferbloat | Latency-under-load propio; Flent opcional en nodos compatibles. |
| Replay | Tcpreplay solo en Lab/Capture Nodes Linux aislados. |
| Extensión | Plugin manifests, semver, conformance tests, feature flags y migraciones. |

# 2. Objetivos, alcance y exclusiones

## 2.1 Objetivos funcionales

Inventariar dispositivos, interfaces, versiones y capabilities.

Enrolar, autenticar, revocar y actualizar agentes.

Crear casos, suites, planes y campañas reproducibles.

Ejecutar pruebas de conectividad, DNS, HTTP, latencia, throughput, estabilidad y latencia bajo carga.

Generar tráfico controlado hacia servidores registrados.

Correlacionar resultados del endpoint con infraestructura y capturas.

Conservar métricas, resultados crudos, logs, PCAP y reportes.

Comparar modelos, firmware, drivers, configuraciones y plataformas con reglas de equivalencia.

## 2.2 Requisitos no funcionales

Seguridad por diseño y mínimo privilegio.

Tolerancia a desconexiones y ejecución at-least-once con efecto idempotente.

Contratos versionados y compatibilidad hacia atrás.

Observabilidad completa y troubleshooting documentado.

Portabilidad del servidor y aislamiento de dependencias por plataforma.

Capacidad de agregar plugins sin modificar el núcleo.

Trazabilidad de cada medición y decisión PASS/FAIL.

## 2.3 Exclusiones iniciales

Certificación oficial de Wi-Fi Alliance.

Scan Wi-Fi continuo o control universal en móviles.

Daemon permanente en iOS.

Captura 802.11 desde teléfonos.

Shell remoto arbitrario.

Descifrado de tráfico sin autorización y material explícito.

Uso de servidores públicos de throughput por defecto.

Replay de PCAP desde agentes comunes.

Equivalencia automática entre métodos diferentes de latencia o throughput.

# 3. Principios de diseño

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Outbound-only | Los agentes abren HTTPS hacia el servidor; no requieren puertos entrantes. |
| Capability-driven | La asignación depende de capabilities, permisos, límites y contexto. |
| Datos honestos | null/unknown incluye source, availability y motivo; nunca se reemplaza por cero. |
| Native mobile | Android y iOS usan runtimes nativos; comparten contratos, no binarios desktop. |
| Immutable execution | Cada ejecución conserva snapshots de definición, thresholds, versiones y manifests. |
| Provider abstraction | El dominio no conoce comandos de iperf3, curl, netsh, iw o tcpreplay. |
| Safety by policy | Destinos, puertos, bitrate, duración y concurrencia están acotados. |
| Extensibilidad explícita | SDK, manifests, conformance tests y políticas de deprecación. |
| Portable server | Contenedores Linux, configuración por entorno y storage abstraído. |
| Evidence first | Cada resultado puede rastrearse hasta parámetros, raw output y artefactos. |

# 4. Arquitectura general y topologías

## 4.1 Componentes

flowchart TB
  UI[Frontend React] --> API[FastAPI Control Plane]
  API --> DB[(PostgreSQL)]
  API --> REDIS[(Redis)]
  REDIS --> WORKERS[Workers]
  API --> ART[Artifact Store]
  WIN[Windows Agent] -->|HTTPS outbound| API
  LNX[Linux Agent] -->|HTTPS outbound| API
  AND[Android App] -->|HTTPS + push hint| API
  IOS[iOS App] -->|HTTPS + APNs hint| API
  TRAF[Traffic Server Pool] <-->|Data plane| WIN
  TRAF <-->|Data plane| AND
  CAP[Capture/Lab Node Linux] --> API
  INF[AP/GW/Controller Adapters] --> API

| Plano | Responsabilidad | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Control | Usuarios, agentes, campañas, políticas, scheduling y auditoría. | FastAPI, PostgreSQL, Redis. |
| Data | Flujos de prueba entre agente y servidor de tráfico. | iperf3, HTTP, TCP/UDP nativo. |
| Telemetry | Muestras, eventos, availability, clocks y series. | RSSI, rates, path, CPU, battery. |
| Artifact | Logs, raw JSON, PCAP, CSV y PDF. | Filesystem/S3/MinIO. |
| Integration | Estado/configuración de infraestructura. | SNMP, REST, TR-181/USP. |

## 4.2 Topologías previstas

### Single-host demo

Servidor, PostgreSQL, Redis, workers, frontend y traffic server en Docker Desktop. Adecuado para desarrollo, no para pruebas de máxima capacidad.

### Laboratorio distribuido

Servidor central y uno o más Traffic Nodes cercanos a los APs. Evita que el host de control sea cuello de botella.

### Laboratorio con Capture Node

Agrega un Linux con NIC dedicada en modo monitor para correlacionar tramas 802.11 y eventos de roaming.

### Multi-site

Servidor central y nodos de tráfico por sitio; políticas de affinity evitan medir WAN cuando la intención es caracterizar WLAN.

# 5. Servidor Windows-first portable

El host inicial recomendado es Windows 11 con WSL2 y Docker Desktop. El repositorio debe residir dentro del filesystem de WSL para evitar penalizaciones de I/O. Docker Compose levanta servicios Linux; scripts PowerShell ofrecen conveniencia al operador, pero no contienen lógica indispensable.

No montar rutas absolutas de Windows en configuración de aplicación.

Usar variables de entorno y secrets externos.

Separar perfiles `dev`, `demo`, `test` y `production-like`.

No publicar PostgreSQL/Redis en interfaces externas por defecto.

Agregar health/readiness, backups y restore tests desde la primera release.

Mantener manifests compatibles con despliegue futuro en Linux o Kubernetes.

Windows 11 host
  Docker Desktop + WSL2
    nginx/caddy
    frontend
    backend API
    workers
    PostgreSQL
    Redis
    artifact store
    optional local traffic server
  Native Windows Agent (fuera de Docker)

# 6. Diseño de agentes por plataforma

| Capacidad | Windows | Linux | Android | iOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio persistente | Sí | Sí | Condicional/visible | No garantizado |
| SSID/BSSID | Generalmente disponible | Disponible | Permisos/versión | Condicional |
| RSSI | Según API/driver | Según driver | Disponible con límites | No universal |
| Scan | Sí | Sí | Throttling/permisos | No genérico |
| iperf3 externo | Sí | Sí | No en MVP | No en MVP |
| HTTP/native traffic | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Captura IP | Npcap opcional | dumpcap/tcpdump | VpnService opcional | No general en MVP |
| Monitor 802.11 | No objetivo | Capture Node | No | No |
| Ejecución larga | Servicio | Servicio | Foreground + límites | Foreground-first |

## 6.1 Núcleo desktop

Windows y Linux comparten transporte, cola SQLite, task runner, plugin registry, contratos y manejo de artefactos. Las APIs del sistema se encapsulan en PlatformAdapter, WifiCollector, ProcessRunner, SecretStore y ServiceManager.

## 6.2 Android

La app debe declarar permisos mínimos, mostrar el estado de ejecución y respetar foreground service restrictions. WorkManager se usa para sincronización diferible, no como scheduler exacto. El servidor debe considerar el estado WAITING_FOR_FOREGROUND y expiraciones.

## 6.3 iOS

La app es foreground-first. Network.framework y URLSession realizan pruebas; BGTaskScheduler y APNs sirven para sincronización o hints, no garantizan ejecución inmediata. Las capabilities deben reflejar entitlements y condiciones reales.

# 7. Modelo de capacidades

El manifiesto de capacidades es el contrato operativo entre agente y orquestador. Debe versionarse y regenerarse ante cambios de permisos, app, OS, adaptadores o dependencias.

{
  "schema_version": "2.0",
  "agent_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000001",
  "platform": "android",
  "platform_version": "15",
  "agent_version": "0.1.0",
  "generated_at": "2026-07-11T18:00:00Z",
  "capabilities": [
    {
      "id": "wifi.current_connection",
      "version": "1.0",
      "support": "conditional",
      "conditions": [
        "runtime_permission"
      ],
      "provider": "android.wifi",
      "limits": {}
    },
    {
      "id": "traffic.http.download",
      "version": "1.0",
      "support": "supported",
      "provider": "okhttp",
      "limits": {
        "max_duration_seconds": 1800,
        "max_parallel_streams": 8
      }
    },
    {
      "id": "traffic.iperf3.tcp",
      "version": "1.0",
      "support": "unsupported",
      "availability_reason": "binary_provider_not_installed"
    },
    {
      "id": "execution.background_continuous",
      "version": "1.0",
      "support": "conditional",
      "conditions": [
        "foreground_service_visible",
        "os_time_limits"
      ]
    }
  ]
}

| Support | Significado |
| --- | --- |
| supported | Disponible sin condición adicional en el contexto actual. |
| conditional | Disponible si se cumplen condiciones declaradas. |
| permission_required | Requiere permiso o privilegio aún no concedido. |
| user_interaction_required | Necesita acción visible del usuario. |
| unsupported | No existe para esa plataforma/versión. |

El preflight de campaña combina capability, permisos, foreground, batería/thermal, red actual, límites de servidor y políticas de seguridad. El resultado se muestra antes de ejecutar.

# 8. Protocolo servidor-agente

## 8.1 Enrolamiento

1. Administrador genera token de enrolamiento de uso limitado.

2. Agente presenta token y fingerprint/metadata mínima.

3. Servidor crea agent_id y credencial individual.

4. Agente guarda secreto en DPAPI/keyring/Keystore/Keychain.

5. Agente publica capabilities y presencia.

6. Servidor permite rotación y revocación.

## 8.2 Task envelope

{
  "schema_version": "2.0",
  "task_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000010",
  "execution_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000011",
  "type": "traffic.run_profile",
  "type_version": "1.0",
  "created_at": "2026-07-11T18:00:00Z",
  "not_before": "2026-07-11T18:00:00Z",
  "expires_at": "2026-07-11T18:20:00Z",
  "idempotency_key": "00000000-0000-0000-0000-000000000012",
  "required_capabilities": [
    "traffic.tcp.throughput"
  ],
  "foreground_requirement": "required_on_mobile",
  "user_interaction_requirement": "possible",
  "parameters": {
    "traffic_profile_id": "tcp-downlink-4streams-30s",
    "traffic_profile_version": 1,
    "server_reservation_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000013"
  }
}

## 8.3 Idempotencia y entrega

La entrega es at-least-once, pero el efecto debe ser idempotente. Cada task incluye idempotency key; el agente persiste claim, progreso, resultado y uploads. Un fencing token evita que un lease vencido publique como dueño actual.

| Estado | Uso |
| --- | --- |
| QUEUED | Esperando elegibilidad. |
| OFFERED | Visible para un agente. |
| CLAIMED | Lease concedido. |
| RUNNING | Plugin activo. |
| WAITING_FOR_FOREGROUND | Mobile requiere app visible. |
| WAITING_FOR_USER | Falta permiso/acción. |
| COMPLETED/FAILED | Final técnico. |
| SKIPPED/BLOCKED | No aplicable o impedido por política/capability. |
| CANCELED/EXPIRED | Cancelado o fuera de ventana. |

# 9. Seguridad y modelo de amenazas

| Riesgo | Control principal |
| --- | --- |
| Abuso de tráfico | Allowlist de destinos, reservas, cuotas, bitrate/duración/concurrencia y auditoría. |
| Comando arbitrario | Plugins registrados; ProcessRunner allowlisted; sin shell libre. |
| Robo de credencial | Secret stores, rotación, revocación, TLS y scopes. |
| Replay de órdenes | Expiración, nonce/idempotency, firma o autenticidad del canal. |
| Captura excesiva | Filtros, max size/time, permisos y política de retención. |
| Plugin malicioso | Firma/allowlist, API versionada, conformance tests y rollout controlado. |
| Datos falsos | Source/availability, raw evidence, timestamps y validation. |
| Configuración de AP incorrecta | Snapshot, validate, permisos separados y rollback. |
| Supply chain | SBOM, firmas, hash, SAST/SCA y release gates. |

Los límites deben evaluarse tanto en el servidor como en el agente. El servidor previene asignaciones abusivas; el agente actúa como última barrera ante tareas manipuladas o configuración stale.

# 10. Modelo de datos y contratos

| Entidad | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Agent / Device | Identidad, plataforma, versión, estado y asociación física/lógica. |
| CapabilitySnapshot | Manifiesto inmutable usado en preflight/ejecución. |
| TestPlugin / Provider | Tipo, versión, schemas, plataformas y permisos. |
| TestCase / Suite / Plan | Definiciones versionadas y publicables. |
| Campaign / Target | Ejecución planificada sobre conjunto de dispositivos. |
| Task / Lease / Event | Orquestación y máquina de estados. |
| Execution / Result | Snapshot, outcome, summary y evaluación. |
| MetricSeries / Sample | Series temporales normalizadas. |
| Artifact | Archivo, hash, media type, retención y acceso. |
| TrafficServer / Reservation | Capacidades y recursos del data plane. |
| ExternalDevice / Adapter | Infraestructura y fuente de telemetría. |
| AuditLog | Actor, acción, recurso, resultado y correlation. |

Los contratos deben incluir `schema_version`. Los cambios aditivos son preferidos. Cambios incompatibles requieren nueva versión, migración, compatibility window y test vectors para los cuatro runtimes.

## 10.1 Endpoints principales

| Método | Ruta | Propósito |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | Autenticar usuario. |
| POST | /api/v1/agents/enrollment-tokens | Crear token. |
| POST | /api/v1/agents/enroll | Enrolar agente. |
| POST | /api/v1/agents/{id}/presence | Heartbeat/presencia. |
| GET | /api/v1/agents/{id}/tasks | Obtener ofertas. |
| POST | /api/v1/tasks/{id}/claim | Reclamar lease. |
| POST | /api/v1/executions/{id}/events | Progreso/eventos. |
| POST | /api/v1/executions/{id}/result | Resultado idempotente. |
| POST | /api/v1/artifacts/initiate | Upload multipart. |
| POST | /api/v1/campaigns | Crear campaña. |
| GET | /api/v1/traffic-servers | Pool disponible. |

# 11. Orquestación de tareas

El orquestador resuelve elegibilidad, reserva recursos, crea task envelopes y controla leases. Debe ser resistente a reinicios de API, workers, Redis y agentes.

Preflight de capabilities y política.

Reserva de Traffic Server antes de ofrecer una prueba de carga.

Lease con timeout, renewal y fencing token.

Progreso ordenado mediante sequence number.

Cancelación cooperativa y cleanup obligatorio.

Expiración clara para mobile.

Control de concurrencia por campaña, agente, laboratorio y servidor.

Eventos inmutables para reconstruir la historia.

Campaign Target -> Preflight -> Reserve resources -> QUEUED
  -> OFFERED -> CLAIMED -> RUNNING
  -> COMPLETED | FAILED | CANCELED | EXPIRED
  -> SKIPPED/BLOCKED when capability/policy prevents execution

# 12. Arquitectura de plugins

El núcleo debe depender de interfaces, no de herramientas. Cada plugin publica un manifest con versión semántica, API version, schemas, capabilities, plataformas, permisos y límites.

{
  "schema_version": "2.0",
  "plugin_id": "com.example.traffic.iperf3",
  "plugin_version": "1.0.0",
  "plugin_api_version": "2.0",
  "kind": "traffic_generator",
  "platforms": [
    "windows",
    "linux"
  ],
  "capabilities": [
    "traffic.iperf3.tcp",
    "traffic.iperf3.udp"
  ],
  "config_schema": "schemas/iperf3_config.schema.json",
  "result_schema": "schemas/iperf3_result.schema.json",
  "permissions": [
    "process.spawn.allowlisted"
  ],
  "resource_limits": {
    "max_duration_seconds": 3600,
    "max_parallel_streams": 32
  },
  "signature": {
    "algorithm": "ed25519",
    "key_id": "dev-example",
    "value": "placeholder-for-test-fixture"
  }
}

| Interfaz | Responsabilidad |
| --- | --- |
| TestPlugin | Preparar, ejecutar, evaluar y limpiar una prueba. |
| TrafficGenerator | Generar carga y emitir intervalos normalizados. |
| LatencyProbe | Medir RTT/tiempo con método declarado. |
| CaptureProvider | Capturar tráfico bajo políticas. |
| InfrastructureAdapter | Leer/configurar infraestructura autorizada. |
| ReportRenderer | Renderizar formatos y templates. |

El lifecycle recomendado es validate -> preflight -> prepare -> start -> progress -> stop/cancel -> collect -> evaluate -> cleanup. `cleanup` debe ser idempotente y ejecutarse aun cuando falle la fase principal.

# 13. Motor de generación de tráfico

## 13.1 Contrato TrafficGenerator

interface TrafficGenerator {
  validate(profile, agentCapabilities, serverCapabilities)
  prepare(context) -> PreparedRun
  start(preparedRun) -> RunHandle
  streamProgress(runHandle) -> IntervalMetric[]
  stop(runHandle, reason)
  collect(runHandle) -> RawAndNormalizedResult
  cleanup(runHandle)
}

## 13.2 Proveedores

| Proveedor | Plataformas | Uso | Limitación |
| --- | --- | --- | --- |
| iperf3 | Windows/Linux | TCP/UDP, reverse, bidir, streams. | Binario externo; no es tráfico de aplicación. |
| HTTP | Todas | Download/upload y timings de app. | Depende de servidor HTTP y cache control. |
| Native sockets | Todas; clave en mobile | TCP/UDP controlado y portable. | Protocolo propio; no equivale a iperf3. |
| Composite load | Todas | Carga + probe simultáneo. | Requiere sincronización y recursos. |
| Flent adapter | Linux/desktop opcional | Bufferbloat y pruebas agregadas. | Dependencias externas; no MVP obligatorio. |
| Tcpreplay | Lab Node Linux | Replay de PCAP. | Alto privilegio; red aislada; no stateful app traffic. |

## 13.3 iperf3

iperf3 es el proveedor principal de throughput desktop porque soporta TCP/UDP, múltiples streams, reverse, bidirectional y salida JSON. Debe ejecutarse mediante ProcessRunner allowlisted, detectar versión, conservar raw output y aplicar kill-tree/cleanup. El servidor de prueba impone reservas y límites.

## 13.4 Mobile

Android e iOS usarán HTTP y sockets nativos en el MVP. Una integración futura de libiperf exige revisión de licencia, estabilidad, build, App Store/MDM y compatibilidad; no debe descargarse un binario remoto ni ejecutarse código no verificado.

## 13.5 Métricas normalizadas

throughput_bps por intervalo y resumen.

bytes enviados/recibidos.

duration efectiva, warmup y cooldown.

jitter/loss para UDP cuando exista.

retransmissions para TCP cuando el provider lo reporte.

provider id/version/method.

CPU, thermal, battery y path como contexto, no como throughput.

timestamps monotónicos y wall-clock quality.

# 14. Perfiles y servidores de tráfico

## 14.1 TrafficProfile

{
  "schema_version": "2.0",
  "profile_id": "tcp-downlink-4streams-30s",
  "profile_version": 1,
  "name": "TCP downlink - 4 streams - 30 s",
  "generator": {
    "capability": "traffic.tcp.throughput",
    "preferred_provider": "iperf3",
    "fallback_policy": "explicit_only"
  },
  "direction": "downlink",
  "protocol": "tcp",
  "duration_seconds": 30,
  "parallel_streams": 4,
  "warmup_seconds": 3,
  "cooldown_seconds": 3,
  "network": {
    "ip_version": "any",
    "dscp": null
  },
  "limits": {
    "max_bitrate_bps": null
  },
  "thresholds": {
    "min_average_bps": 500000000
  }
}

Los perfiles deben ser publicados e inmutables por versión. Un cambio de streams, duración, bitrate o threshold crea una nueva versión. El fallback de provider es explícito: el operador debe conocer si una prueba se ejecutó con iperf3, HTTP o sockets.

## 14.2 Perfiles recomendados

| Perfil | Configuración inicial | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| TCP single | 30 s, 1 stream, UL/DL | Eficiencia de un flujo. |
| TCP parallel | 30 s, 4 streams, UL/DL | Capacidad agregada. |
| TCP bidir | 30 s simultáneo | Competencia UL/DL. |
| UDP staircase | 25/50/75/90 % estimado | Loss/jitter frente a carga. |
| HTTP download | Archivo controlado + checksum | Experiencia de aplicación. |
| HTTP upload | Payload controlado | Subida de aplicación. |
| Latency under load | Baseline + load + recovery | Bufferbloat/colas. |
| Stability | Carga periódica 15-60 min | Desconexiones y degradación. |

## 14.3 Traffic Server Pool

Servidor registrado con capabilities y health.

Reserva con puerto/token, ventana y capacidad.

Affinity por sitio/laboratorio.

Máximo de sesiones, bitrate y duración.

No usar Internet público por defecto.

Métricas de CPU/NIC/drops para detectar cuello del servidor.

Drenaje para mantenimiento.

Certificados y autenticación donde aplique.

# 15. Latencia bajo carga y bufferbloat

La prueba compuesta ejecuta un probe independiente antes, durante y después de la carga. No se limita a un único promedio: conserva series, fases y distribución.

baseline (10 s) -> warmup -> load (30 s) -> cooldown -> recovery (10 s)
                    ||
      ICMP/TCP/HTTP latency probe every N ms

Mediana, p95 y p99 de latencia por fase.

Aumento absoluto y relativo respecto de baseline.

Jitter y pérdida.

Tiempo de recuperación.

Identificación del método de probe.

Series de throughput y latency alineadas.

Severidad configurable; no universal.

Flent puede incorporarse como adapter opcional en Linux para pruebas agregadas como RRUL. La plataforma debe importar su JSON y metadatos, pero mantener un runner propio para que el MVP funcione sin Flent.

Interpretación Una latencia elevada bajo carga evidencia formación de colas, pero no identifica por sí sola si la causa está en Wi-Fi, gateway, WAN o servidor. El reporte debe correlacionar contexto y evitar diagnósticos automáticos no sustentados.

# 16. Telemetría, eventos y sincronización temporal

Cada muestra conserva `collected_at`, `received_at`, sequence, source, availability y metadatos de reloj. Para intervalos de una ejecución se prioriza reloj monotónico local; el wall clock se usa para correlación y se acompaña de clock skew/quality.

| Evento | Criterio |
| --- | --- |
| Association | La interfaz pasa a asociada. |
| Disconnect | Se pierde asociación/path. |
| BSSID change | Cambio observable del BSSID actual. |
| Channel change | Cambio de canal/frecuencia informado. |
| IP/path change | Cambio de dirección o transporte. |
| Telemetry gap | Intervalo mayor al umbral sin muestras. |
| Agent restart | Nueva sesión/boot id. |
| Clock jump | Diferencia anormal entre monotonic y wall clock. |

Batches idempotentes y comprimidos.

Deduplicación y debounce de eventos.

Retención configurable y downsampling.

Particionamiento por tiempo/dispositivo.

Export CSV/JSON.

Métricas de ingest lag, rejects y backlog.

# 17. Captura, análisis y replay

| Nivel | Plataformas | Alcance |
| --- | --- | --- |
| Captura IP endpoint | Windows/Linux | Tráfico del endpoint; Npcap/dumpcap/tcpdump. |
| Captura IP app | Android opcional | VpnService con consentimiento y alcance de la app/dispositivo. |
| Captura iOS | Limitada | Sin captura general en MVP; herramientas de desarrollo separadas. |
| Monitor 802.11 | Capture Node Linux | Radiotap, management/control/data visibles en canal. |
| Replay PCAP | Lab Node Linux | Tcpreplay bajo aislamiento, policy y aprobación. |

Captura y replay son plugins de alto privilegio. Requieren perfiles, permisos, límites, auditoría y cleanup. Un PCAP se valida por hash, tamaño y tipo. El replay nunca debe usar una ruta pública o un destino no autorizado.

El análisis básico puede extraer DNS, DHCP, TCP retransmissions, handshakes y errores. Las tramas 802.11 solo se analizan cuando la captura realmente contiene radiotap/802.11; no se infieren desde una captura Ethernet/IP.

# 18. Adaptadores de infraestructura

Los adaptadores permiten correlacionar la experiencia del endpoint con estado de AP, gateway, ONT o controlador. La primera implementación debe ser de solo lectura; las escrituras se agregan con permisos y rollback.

SNMP, REST, TR-181/USP y APIs de controlador detrás de una interfaz común.

Freshness y source por dato.

Secrets en secret store.

Timeout, retry y circuit breaker.

Correlación por MAC/agent/device con confidence.

Snapshot before/after y rollback para cambios.

No usar SSH como consola remota genérica.

# 19. Casos, suites, planes y campañas

| Objeto | Descripción |
| --- | --- |
| TestCase | Plugin + parámetros + thresholds + requisitos. |
| Suite | Conjunto ordenado de casos. |
| Plan | Suites versionadas para modelo/proyecto. |
| Campaign | Ejecución de un plan sobre targets y ventana. |
| Execution | Instancia inmutable con snapshots. |
| Baseline | Conjunto de referencia compatible. |

Las campañas heterogéneas deben mostrar preflight por target. Un Android puede ejecutar HTTP/native y un Windows iperf3; el informe puede agruparlos, pero no debe comparar throughput como idéntico salvo una regla explícita.

Serial/paralelo y max concurrency.

Repeticiones y warmup.

Pausa, reanudación y cancelación.

Rerun de fallas seleccionadas.

Thresholds inmutables por ejecución.

Comparison engine con método, provider, sample size y dispersion.

# 20. Frontend y experiencia operativa

Inventario con plataforma, estado, versión y capabilities.

Detalle de telemetría con source/availability.

Builder de campañas con preflight.

Indicaciones de foreground/user interaction en mobile.

Progreso en tiempo real y timeline de eventos.

Gráficos de throughput, latencia, RSSI, rates y loss.

Comparador con filtros por método/provider/firmware.

Artefactos, auditoría y administración RBAC.

Timezone configurable y exports.

Los dashboards deben mostrar SKIPPED y BLOCKED como estados de primera clase. Ocultarlos produce métricas engañosas de éxito y dificulta distinguir incompatibilidad de falla real.

# 21. Artefactos y reportes

Cada artefacto posee manifest con tipo, tamaño, SHA-256, media type, execution, source y retention class. Los uploads deben reanudarse, verificar hash y aplicar cuotas.

| Reporte | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Ejecutivo | Objetivo, cobertura, resultado global y riesgos. |
| Técnico | Dispositivos, versions, parámetros, thresholds, series y fallas. |
| Metodología | Provider, método, disponibilidad, foreground y limitaciones. |
| Evidencias | Links autorizados a raw JSON, logs y capturas. |
| Comparación | Baseline, muestra, método y diferencias. |

Formatos: HTML, PDF, CSV y JSON. El PDF no debe contener secretos ni PCAP completo. El acceso a artefactos se audita y puede usar URLs firmadas de corta duración.

# 22. Observabilidad, calidad y CI/CD

Logs estructurados con correlation IDs y redacción.

Prometheus: API latency, task queues, leases, ingest, traffic reservations, artifacts y agent states.

OpenTelemetry para trazas de flujos críticos.

Dashboards y alertas con SLOs.

Pytest/Vitest/Playwright/XCTest/Android tests.

Contract tests cross-language.

SAST, SCA, secret scanning, container scanning y SBOM.

Load tests de ingestión, agent storm y uploads.

Chaos tests de Redis/PostgreSQL/worker/agent.

Backup/restore probado en CI o entorno programado.

# 23. Packaging, actualizaciones y portabilidad

| Componente | Distribución inicial | Actualización |
| --- | --- | --- |
| Servidor | Docker Compose versionado | Pull de imágenes firmadas + migraciones. |
| Windows Agent | MSI/MSIX o instalador + Windows Service | Manifest firmado, canary y rollback. |
| Linux Agent | DEB; RPM futuro | Repositorio/paquete firmado. |
| Android | APK/AAB interno, MDM o Play según política | Canal de plataforma. |
| iOS | Development, TestFlight o MDM | Canal Apple/MDM. |
| Plugins | Empaquetados con release o repositorio interno firmado | Feature flags y compatibility checks. |

Las actualizaciones deben considerar una ventana de compatibilidad N/N-1 entre servidor y agentes. Mobile no utiliza el mismo mecanismo de auto-update que desktop. Las migraciones de base deben coordinarse con rolling upgrades y rollback.

# 24. Extensibilidad, versionado y migraciones

## 24.1 Cómo agregar una funcionalidad

1. Crear feature proposal con problema, alcance, riesgos y plataforma.

2. Agregar o actualizar ADR si cambia arquitectura.

3. Definir capability y schemas versionados.

4. Implementar plugin detrás de interfaz existente.

5. Agregar conformance tests y golden fixtures.

6. Documentar permisos, límites, seguridad y observabilidad.

7. Agregar migración y rollback si cambia persistencia.

8. Publicar detrás de feature flag/canary.

9. Actualizar changelog, compatibility matrix y runbook.

## 24.2 Compatibilidad

Semver para plugins y APIs internas.

schema_version para mensajes.

Cambios aditivos por defecto.

Nueva versión para breaking changes.

Conservar adaptadores de lectura para formatos antiguos durante la ventana.

No recalcular resultados históricos con lógica nueva sin crear una vista derivada explícita.

Deprecation warning, fecha de sunset y plan de migración.

## 24.3 Migraciones

Cada migración debe definir precondiciones, upgrade, validación, downgrade o punto de no retorno, impacto de disponibilidad, backup requerido y compatibilidad de versiones. Las migraciones de datos voluminosas deben separarse de DDL y ejecutarse de forma resumible.

# 25. Paso a paso del desarrollo con Codex

Codex debe ejecutarse desde la raíz del repositorio y leer AGENTS.md antes de cada tarea. Los prompts del ZIP están diseñados como fases con gates y commits independientes.

| Fase | Nombre | Salida principal |
| --- | --- | --- |
| 0 | Preparación | Instalar Git, WSL2, Docker Desktop, VS Code/Codex, Python, Node. Android Studio para Android y un Mac/Xcode para iOS. |
| 1 | Arquitectura | Prompt 01: diagramas, ADRs, threat model y capability matrix. |
| 2 | Base ejecutable | Prompt 02: monorepo, Compose, backend/frontend y simulador. |
| 3 | Dominio/Auth | Prompt 03: DB, migraciones, RBAC y auditoría. |
| 4 | Contratos | Prompt 04: OpenAPI, schemas, enrolamiento y manifests. |
| 5 | Core desktop | Prompt 05: cola SQLite, task runner y adapters. |
| 6-9 | Agentes | Windows, Linux/Capture Node, Android e iOS. Paralelizable luego de contratos. |
| 10 | Orquestación | Leases, mobile delivery, states y concurrency. |
| 11 | Probes | Latency, DNS, HTTP, connectivity y stability. |
| 12 | Traffic engine | Contratos, profiles, provider registry y policy. |
| 13 | iperf3 | Provider desktop y pool de servers. |
| 14 | HTTP/native | Providers cross-platform y mobile. |
| 15 | Load latency | Composite runner, bufferbloat y Flent opcional. |
| 16 | Telemetry | Ingestion, events, time sync y retention. |
| 17 | Campaigns | Versionado, snapshots y comparison. |
| 18 | Frontend | Workflows completos y dashboards. |
| 19 | Artifacts | Captura IP y reportes. |
| 20 | Replay | Lab Nodes y Tcpreplay seguro. |
| 21 | Adapters | Infraestructura externa. |
| 22 | Extension SDK | Plugins, versioning, migrations y flags. |
| 23 | Hardening | Security, observability y CI. |
| 24 | Packaging | Instaladores, firmas y updates. |
| 25 | Docs | Runbooks, troubleshooting y soporte. |
| 26 | Release | E2E heterogéneo, restore, upgrade y RC. |

## 25.1 Rutina por fase

git status
git add .
git commit -m "checkpoint: before phase XX"

# Ejecutar el prompt con Codex, revisar plan y diff.
# Ejecutar linters, type checks, tests, contract tests y migraciones.

git add .
git commit -m "feat: complete phase XX"

## 25.2 Handoff obligatorio

Archivos modificados.

Decisiones/ADRs.

Comandos y resultados.

Tests y cobertura relevante.

Cambios de contrato/migración.

Riesgos y limitaciones.

Rollback.

Próximos bloqueos.

# 26. Roadmap, riesgos y runbooks

## 26.1 Roadmap

| Release | Contenido |
| --- | --- |
| MVP 0.1 | Servidor, auth, agentes simulados, Windows/Linux básicos, ping/DNS/HTTP, iperf3 y campañas. |
| 0.2 | Android/iOS foreground, traffic providers nativos, telemetry y dashboards. |
| 0.3 | Latency-under-load, artifacts, capture IP y reportes completos. |
| 0.4 | Capture Node, Flent, adapters externos y comparison avanzado. |
| 1.0 | Packaging firmado, updates, E2E, runbooks, SLOs y support matrix. |
| Post-1.0 | QUIC/WebRTC, Wi-Fi 7 specific tests, TRex, distributed scheduling y analytics. |

## 26.2 Riesgos

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Limitaciones mobile cambian | Capability/version matrix, feature flags y revisión por OS target. |
| Servidor de tráfico es cuello | Health/capacity metrics, nodos dedicados y affinity. |
| Métodos no comparables | Etiquetado y rules de equivalencia. |
| Clock drift | Monotonic time, skew estimation y quality. |
| Driver/API inconsistente | Source/availability, fallbacks encapsulados y fixtures localizados. |
| Abuso o saturación | Policy, quotas, reservations y audit. |
| Complejidad de plugins | SDK, conformance tests y deprecation policy. |
| Datos voluminosos | Retention, partitioning, downsampling y artifact tiers. |

## 26.3 Runbooks mínimos

Agente offline o no enrola.

Tarea atascada/lease vencido.

Traffic Server saturated.

High ingest lag/backlog.

Artifact upload/hash mismatch.

Clock skew excesivo.

Android no inicia foreground service.

iOS no recibe/ejecuta background hint.

iperf3 process/port huérfano.

Capture Node pierde interfaz/canal.

Backup/restore.

Rollback de release.

# 27. Referencias oficiales

OpenAI Codex CLI: https://developers.openai.com/codex/cli

OpenAI - AGENTS.md: https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md

Docker Desktop WSL2: https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/

Android Wi-Fi permissions: https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-permissions

Android Wi-Fi scanning: https://developer.android.com/develop/connectivity/wifi/wifi-scan

Android foreground service types: https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types

Android foreground service restrictions: https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/restrictions-bg-start

Android foreground service timeouts: https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/timeout

Apple Network framework: https://developer.apple.com/documentation/network

Apple BGTaskScheduler: https://developer.apple.com/documentation/backgroundtasks/bgtaskscheduler

Apple Access Wi-Fi Information entitlement: https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/entitlements/com.apple.developer.networking.wifi-info

iperf3 documentation: https://software.es.net/iperf/

iperf3 invocation options: https://software.es.net/iperf/invoking.html

Flent documentation: https://flent.org/

Tcpreplay documentation: https://tcpreplay.appneta.com/

Referencias consultadas el 11 de julio de 2026. Las APIs y restricciones móviles cambian por versión; la implementación debe validar documentación vigente al actualizar target SDK, Xcode o sistema operativo.

# Apéndice A. Catálogo de prompts

| Nº | Archivo | Fase |
| --- | --- | --- |
| 01 | 01_architecture_and_adrs.md | Arquitectura, ADRs y modelo de amenazas |
| 02 | 02_windows_first_server_and_monorepo.md | Monorepo y servidor Windows-first portable |
| 03 | 03_backend_domain_database_auth.md | Dominio backend, base de datos, autenticación y RBAC |
| 04 | 04_contracts_capabilities_enrollment.md | Contratos, capabilities y enrolamiento de agentes |
| 05 | 05_desktop_agent_core.md | Núcleo compartido de agentes desktop |
| 06 | 06_windows_agent.md | Agente Windows |
| 07 | 07_linux_agent_and_capture_node.md | Agente Linux y Capture Node |
| 08 | 08_android_agent.md | Agente Android nativo |
| 09 | 09_ios_agent.md | Agente iOS/iPadOS nativo |
| 10 | 10_task_orchestration_and_mobile_delivery.md | Orquestación, leases y entrega mobile |
| 11 | 11_basic_network_probes.md | Pruebas básicas de red y conectividad |
| 12 | 12_traffic_engine_architecture.md | Arquitectura del motor de tráfico y perfiles versionados |
| 13 | 13_iperf3_provider_and_test_server_pool.md | Proveedor iperf3 y pool de servidores de prueba |
| 14 | 14_http_and_native_socket_traffic.md | Tráfico HTTP y sockets nativos multiplataforma |
| 15 | 15_latency_under_load_bufferbloat_flent.md | Latencia bajo carga, bufferbloat y Flent |
| 16 | 16_telemetry_wifi_events_and_time_sync.md | Telemetría, eventos Wi-Fi y sincronización temporal |
| 17 | 17_campaigns_plans_and_result_comparison.md | Casos, suites, planes, campañas y comparación |
| 18 | 18_frontend_dashboards_and_operator_workflows.md | Frontend, dashboards y flujos operativos |
| 19 | 19_artifacts_packet_capture_and_reports.md | Artefactos, captura IP y reportes |
| 20 | 20_pcap_replay_and_specialized_lab_nodes.md | Replay de PCAP y nodos especializados de laboratorio |
| 21 | 21_external_device_adapters.md | Adaptadores de AP, gateways, ONTs y controladores |
| 22 | 22_plugin_sdk_versioning_and_migrations.md | SDK de plugins, versionado y migraciones |
| 23 | 23_security_observability_and_ci.md | Seguridad, observabilidad y CI/CD |
| 24 | 24_packaging_distribution_and_updates.md | Packaging, distribución y actualizaciones |
| 25 | 25_documentation_runbooks_and_supportability.md | Documentación, runbooks y soporte futuro |
| 26 | 26_end_to_end_release_candidate.md | Validación end-to-end y release candidate |

Uso recomendado Copiar 00_AGENTS_master_context.md como AGENTS.md. Ejecutar los prompts en orden y no paralelizar agentes hasta estabilizar contratos en el Prompt 05.

# Apéndice B. Prompts completos para Codex

Las páginas siguientes reproducen el contenido del paquete ZIP. Los archivos Markdown del ZIP son la fuente práctica para copiar y ejecutar en Codex.

# AGENTS.md - Contexto maestro de WiFi Test Orchestrator

Actuá como arquitecto de software senior, desarrollador full stack, especialista en redes Wi-Fi IEEE 802.11, automatización de pruebas, aplicaciones móviles, sistemas distribuidos y seguridad.

## 1. Propósito

Construir una plataforma original para automatizar, ejecutar, observar y administrar pruebas Wi-Fi en laboratorios, pilotos y redes autorizadas. La solución puede inspirarse en capacidades generales de plataformas profesionales de testing, pero no debe copiar código, interfaces, nombres internos, documentación confidencial ni procesos propietarios de DEKRA, Wi-Fi Alliance u otros proveedores.

El producto debe permitir:

Inventariar agentes, dispositivos de infraestructura y bancos de prueba.

Ejecutar pruebas repetibles de conectividad, latencia, throughput, estabilidad y comportamiento de aplicaciones.

Generar tráfico sintético controlado mediante proveedores intercambiables.

Correlacionar resultados del endpoint con telemetría de AP, gateway, controlador o Capture Node.

Gestionar casos, suites, planes, campañas, thresholds, artefactos y reportes.

Conservar trazabilidad suficiente para comparar hardware, firmware, drivers, sistemas operativos y configuraciones.

## 2. Alcance de plataformas

### Servidor

Desarrollo y despliegue inicial en Windows 11 con Docker Desktop y WSL2.

Servicios ejecutados como contenedores Linux OCI.

Portabilidad obligatoria a Linux, macOS y entornos cloud sin cambiar el dominio ni los contratos.

No depender de rutas, servicios o APIs exclusivas del host Windows.

### Agentes

Windows 10/11: agente desktop como Windows Service.

Linux: agente desktop como servicio systemd y rol opcional de Capture Node.

Android: aplicación nativa Kotlin, con Activity, Foreground Service y WorkManager según el lifecycle permitido.

iOS/iPadOS: aplicación nativa Swift, foreground-first; BackgroundTasks, URLSession background y APNs solo como mecanismos permitidos y no como garantía de ejecución inmediata.

No asumir paridad de capacidades entre plataformas. El servidor debe usar un modelo capability-driven y explicar SKIPPED/BLOCKED cuando una función no exista o requiera interacción.

## 3. Arquitectura obligatoria

Backend: Python 3.12+, FastAPI, SQLAlchemy 2, Alembic, Pydantic 2.

PostgreSQL como fuente de verdad transaccional.

Redis para coordinación, locks, rate limits y cola.

Celery u otro worker compatible detrás de una interfaz de ejecución.

Frontend React + TypeScript + Vite.

Agentes Windows/Linux en Python con SQLite local y adaptadores por OS.

Android en Kotlin, Jetpack, Room, WorkManager, Retrofit/OkHttp y APIs de red nativas.

iOS en Swift/SwiftUI, URLSession, Network.framework, BackgroundTasks y Keychain.

Contratos compartidos mediante OpenAPI, JSON Schema, ejemplos y contract tests; no compartir runtime a la fuerza.

Artefactos detrás de una abstracción compatible con filesystem local y S3/MinIO.

Comunicación outbound-only desde agentes hacia el servidor mediante HTTPS.

## 4. Separación de dominios

Mantener límites explícitos entre:

1. Control plane: usuarios, agentes, inventario, campañas, scheduling, políticas y auditoría.

2. Data plane de pruebas: tráfico generado entre endpoints y servidores de prueba autorizados.

3. Telemetry plane: muestras periódicas, eventos, availability y metadatos de medición.

4. Artifact plane: logs, PCAP/PCAPNG, JSON crudo, CSV, reportes y hashes.

5. Integration plane: adaptadores de AP, gateway, ONT, controlador, SNMP, TR-181/USP o APIs externas.

## 5. Motor de pruebas y tráfico

No acoplar el producto a iperf3. Definir interfaces versionadas:

`TestPlugin`

`TrafficGenerator`

`LatencyProbe`

`CaptureProvider`

`InfrastructureAdapter`

`ReportRenderer`

Proveedores iniciales:

iperf3 para TCP/UDP en Windows/Linux.

HTTP upload/download con timings en todas las plataformas.

Sockets TCP/UDP nativos para Android/iOS y fallback desktop.

Ping ICMP donde sea posible; TCP/HTTP latency donde no lo sea.

Latency-under-load combinando generador de tráfico y probe independiente.

Flent opcional en Linux/desktop para pruebas agregadas de bufferbloat.

Tcpreplay únicamente en nodos Linux especializados, con allowlist, aislamiento y redes autorizadas.

Todos los resultados deben conservar proveedor, versión, método, dirección, protocolo, streams, bitrate solicitado, límites, servidor, timestamps, capacidad disponible y contexto de plataforma.

## 6. Reglas de seguridad

Uso exclusivo en redes y dispositivos autorizados.

Prohibido implementar shell remoto arbitrario.

Cada plugin y comando debe estar registrado en una allowlist firmada/versionada.

Las tareas deben incluir UUID, tipo, versión de esquema, parámetros validados, expiración, idempotency key y capacidades requeridas.

TLS obligatorio fuera de desarrollo; autenticación individual por agente; revocación y rotación.

Secretos cifrados y nunca visibles en logs, excepciones, reportes o telemetría.

RBAC mínimo: Administrator, Test Manager, Operator, Viewer y Agent.

Auditoría inmutable para acciones sensibles.

Rate limits, cuotas, límites de duración, ancho de banda, concurrencia y destino para generación de tráfico.

Capturas limitadas por tiempo, tamaño, interfaz y filtro; sin descifrado o evasión de sandbox/permisos.

Tcpreplay no debe estar disponible para endpoints comunes ni para destinos arbitrarios.

Toda modificación de infraestructura requiere snapshot previo, permisos específicos, validación y rollback.

## 7. Fidelidad técnica Wi-Fi

No inventar métricas. `null` no significa cero.

Cada campo medido debe incluir `source`, `availability`, `confidence` y, cuando aplique, `availability_reason`.

Diferenciar telemetría del SO, contadores de interfaz, captura IP, captura 802.11 y telemetría de infraestructura.

Un endpoint no observa todas las tramas de terceros.

Roaming medido por endpoint es observado/inferido salvo captura sincronizada.

iOS no debe prometer scan genérico de redes, monitor mode, daemon permanente, RSSI universal ni control arbitrario de perfiles.

Android debe respetar permisos runtime, scan throttling, foreground service restrictions y APIs soportadas de Suggestion/Specifier.

Las comparaciones deben indicar si los métodos son equivalentes, aproximados o no comparables.

## 8. Modelo de capacidades

Cada agente publica un manifiesto versionado con:

capability id y versión.

soporte: supported, unsupported, conditional, permission_required o user_interaction_required.

restricciones de foreground/background.

límites de duración, throughput, tamaño y concurrencia.

proveedor y versión.

permisos/entitlements necesarios.

razones de indisponibilidad.

Ejemplos: `wifi.current_connection`, `wifi.scan`, `wifi.rssi`, `network.icmp_ping`, `network.tcp_probe`, `traffic.iperf3.tcp`, `traffic.http.download`, `traffic.latency_under_load`, `capture.ip`, `capture.monitor_80211`, `replay.pcap`, `execution.background_continuous`.

## 9. Contratos y compatibilidad

Versionar OpenAPI y JSON Schemas.

Usar `schema_version` en mensajes persistidos o enviados.

Cambios aditivos por defecto.

Cambios incompatibles requieren nueva versión, migración y ventana de compatibilidad.

Mantener golden test vectors y contract tests para Python, TypeScript, Kotlin y Swift.

No cambiar semántica histórica al modificar thresholds o plugins.

Cada ejecución conserva snapshot inmutable de parámetros, thresholds, manifests y versiones.

## 10. Calidad y documentación

Código y nombres técnicos en inglés; documentación funcional principal en español.

Type hints, validación estricta, errores estructurados y correlation IDs.

Tests unitarios, integración, contrato, E2E, resiliencia y seguridad.

Linters: Ruff/Black/MyPy, ESLint/Prettier, ktlint/detekt, SwiftLint.

Cada feature actualiza README, referencia de API, troubleshooting y changelog.

Mantener ADRs, diagramas Mermaid, runbooks, matriz de compatibilidad y guía de extensión.

Timestamps UTC en persistencia; zona local solo en presentación.

## 11. Forma de trabajo con Codex

Antes de editar:

1. Leer este archivo, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados.

2. Resumir el estado actual y contradicciones.

3. Proponer un plan breve con archivos y riesgos.

4. Implementar código completo; evitar pseudocódigo y stubs silenciosos.

5. Ejecutar lint, type checking, tests y migraciones aplicables.

6. Corregir fallas antes de finalizar.

7. Entregar evidencia de comandos, archivos modificados, decisiones y limitaciones.

No modificar contratos públicos sin actualizar consumidores, esquemas, migraciones, documentación y tests. Los mocks se permiten en tests y simuladores, nunca para ocultar funcionalidad faltante en producción.

## 12. Definición de terminado

Una tarea está terminada cuando:

Compila/inicia en la plataforma objetivo.

Las migraciones aplican desde una base vacía y desde la versión anterior soportada.

Tests y linters pasan.

Hay criterios de aceptación verificables.

Se documentaron configuración, seguridad, observabilidad, rollback y limitaciones.

No se incluyeron secretos, binarios no verificados ni archivos temporales.

El cambio es compatible con la estrategia de versionado y extensión.

# Uso de los prompts con Codex - WiFi Test Orchestrator v2.0

## 1. Objetivo del paquete

Este paquete divide el desarrollo en fases pequeñas y auditables. Cada prompt debe ejecutarse desde la raíz del repositorio, con `AGENTS.md` presente. No ejecutar todos los prompts en una única sesión: cada fase debe producir código revisable, tests y documentación.

## 2. Preparación

1. Crear el repositorio dentro de WSL2 para obtener mejor rendimiento con Docker Desktop.

2. Copiar `00_AGENTS_master_context.md` como `AGENTS.md` en la raíz.

3. Crear una rama principal protegida y una rama/worktree por fase cuando corresponda.

4. Instalar Git, Docker Desktop/WSL2, Python, Node.js, JDK/Android Studio y Xcode en un Mac para iOS.

5. Guardar secretos solo en `.env` no versionado o secret stores.

## 3. Orden recomendado

Ejecutar los prompts 01 a 26 en orden. No paralelizar antes de completar el Prompt 05 y estabilizar OpenAPI, JSON Schemas, test vectors y contratos de capabilities.

Después del Prompt 05 pueden desarrollarse en paralelo:

Prompt 06: Windows.

Prompt 07: Linux/Capture Node.

Prompt 08: Android.

Prompt 09: iOS.

Los Prompts 13, 14 y 15 pueden avanzar en paralelo después del Prompt 12, siempre que usen los mismos contratos del `TrafficGenerator`.

## 4. Ciclo de cada fase

git status
git add .
git commit -m "checkpoint: before phase XX"

Prompt previo para Codex:

Antes de implementar, inspeccioná AGENTS.md, docs/architecture, ADRs, migraciones, OpenAPI, JSON Schemas, ejemplos y tests relacionados. Resumí el estado actual, detectá contradicciones y proponé un plan breve. No cambies contratos públicos sin una estrategia de compatibilidad.

Después de implementar:

Revisá el diff como reviewer senior. Buscá problemas de seguridad, concurrencia, idempotencia, migraciones, compatibilidad, secretos, lifecycle mobile, permisos, entitlements, supuestos Wi-Fi, generación de tráfico no acotada y tests insuficientes. Corregí los problemas y ejecutá nuevamente lint, type checking, tests, contract tests y migraciones.

git add .
git commit -m "feat: complete phase XX"

## 5. Evidencia obligatoria

Cada fase debe dejar en su handoff:

Archivos creados/modificados.

Decisiones y ADRs.

Comandos ejecutados y resultado.

Tests agregados.

Métricas de cobertura relevantes.

Riesgos, limitaciones y deuda técnica.

Instrucciones de rollback.

Impacto en contratos, migraciones y compatibilidad.

## 6. Reglas de trabajo paralelo

Usar worktrees para agentes por plataforma.

No editar simultáneamente el mismo schema desde dos ramas.

Integrar primero contratos y test vectors, luego implementaciones.

Rebasear y ejecutar toda la matriz de contract tests antes de mergear.

En iOS se requiere un host macOS con Xcode; Codex en Windows no puede compilar ni firmar una app iOS localmente.

## 7. Archivos de ejemplo

La carpeta `examples/` contiene mensajes y manifests de referencia. Deben convertirse en golden fixtures usados por los contract tests de Python, TypeScript, Kotlin y Swift.

# Changelog del paquete de prompts

## 2.0 - 2026-07-11

Motor de tráfico desacoplado de iperf3.

Prompts separados para arquitectura de tráfico, proveedor iperf3, tráfico HTTP/native y latency-under-load.

Flent y Tcpreplay incorporados como extensiones especializadas y no como dependencias obligatorias.

Nuevo modelo de perfiles de tráfico y pool de servidores de prueba.

Guía de SDK de plugins, versionado, migraciones y compatibilidad hacia atrás.

Mayor detalle de time synchronization, comparabilidad de resultados, seguridad, cuotas y runbooks.

Fases ampliadas de 20 a 26.

Documentación y troubleshooting como entregable de primera clase.

## 1.1 - 2026-07-11

Agentes Windows, Linux, Android e iOS.

Servidor Windows-first portable.

Modelo capability-driven y restricciones mobile.

# Prompt 01 - Arquitectura, ADRs y modelo de amenazas

## Objetivo

Definir la arquitectura objetivo antes de escribir funcionalidades, incluyendo límites de dominio, deployment, seguridad, capabilities, extensibilidad y restricciones por plataforma.

## Prerrequisitos

Repositorio inicial con AGENTS.md.

No se requiere código funcional todavía.

## Alcance

Diagramas de contexto, contenedores y componentes.

ADRs para stack, contratos, cola, almacenamiento, mobile lifecycle, tráfico, captura y plugins.

Threat model con activos, actores, fronteras de confianza y controles.

Matriz de capacidades Windows/Linux/Android/iOS/Capture Node.

Glosario técnico y lista de supuestos.

## Requisitos de implementación

Crear `docs/architecture/` con diagramas Mermaid versionados.

Separar control plane, data plane, telemetry plane, artifact plane e integration plane.

Definir topologías de laboratorio: servidor único, servidor + traffic nodes y deployment distribuido.

Definir disponibilidad, escalabilidad inicial y límites del MVP.

Definir modelo de capability con versión, condición, permisos, límites y reason.

Definir estrategia de compatibilidad de contratos y plugin API.

Registrar cada decisión relevante como ADR con status, contexto, decisión, consecuencias y alternativas.

## Tests obligatorios

Validar sintaxis Mermaid.

Añadir lint/links check para documentación.

Revisión de threat model contra casos de abuso de generación de tráfico, captura y credenciales.

## Documentación obligatoria

README de arquitectura.

ADRs numerados.

Matriz de capacidades y limitaciones.

Diagrama de secuencia de enrolamiento y ejecución.

## Criterios de aceptación

La arquitectura puede explicar dónde vive cada responsabilidad.

No existen dependencias funcionales del servidor respecto del host Windows.

Las restricciones mobile están explícitas.

Los futuros plugins pueden añadirse sin modificar el núcleo.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 02 - Monorepo y servidor Windows-first portable

## Objetivo

Crear el esqueleto ejecutable del monorepo y un entorno local reproducible en Windows 11 mediante Docker Desktop/WSL2.

## Prerrequisitos

Prompt 01 completado y ADRs aprobados.

## Alcance

Monorepo.

Docker Compose.

Backend mínimo.

Frontend mínimo.

PostgreSQL, Redis, reverse proxy y artifact store local.

Scripts PowerShell y Bash.

CI básica.

## Requisitos de implementación

Crear carpetas `backend`, `frontend`, `agents`, `mobile`, `shared`, `integrations`, `deployment`, `docs`, `tests` y `scripts`.

Usar imágenes Linux OCI y volúmenes/rutas portables.

Agregar `.env.example`, profiles de Compose, health checks y readiness.

Agregar `Makefile` y scripts PowerShell equivalentes.

Agregar endpoint `/health/live` y `/health/ready`.

Crear agente simulado para smoke tests.

No exponer Redis/PostgreSQL fuera de la red interna por defecto.

Configurar logs estructurados y correlation IDs desde el inicio.

## Tests obligatorios

Smoke test de Compose desde entorno limpio.

Health checks.

Test de frontend que consume backend.

CI en Linux para backend/frontend.

Validar que no haya rutas absolutas de Windows en código.

## Documentación obligatoria

Guía Windows + WSL2.

Guía alternativa Linux.

Mapa del repositorio.

Troubleshooting de puertos, certificados y volúmenes.

## Criterios de aceptación

`docker compose up` levanta todos los servicios.

Un usuario puede abrir frontend y ver estado del sistema.

Un agente simulado aparece en inventario.

La CI pasa.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 03 - Dominio backend, base de datos, autenticación y RBAC

## Objetivo

Implementar el núcleo de dominio, persistencia, migraciones, usuarios, roles, sesiones y auditoría.

## Prerrequisitos

Prompt 02 funcional.

PostgreSQL disponible.

## Alcance

Modelos y migraciones.

Auth de usuarios.

RBAC.

Auditoría.

Configuración y errores API.

## Requisitos de implementación

Modelar User, Role, Permission, Session/RefreshToken, Agent, Device, Capability, TestDefinition, Campaign, Execution, Metric, Artifact, AuditLog y EnrollmentToken.

Usar UUID y timestamps UTC.

Implementar access/refresh tokens con rotación y revocación.

Hash seguro de contraseñas.

Seeds y comando para crear administrador.

Auditar login, cambios de rol, tokens, campañas y acciones sensibles.

Errores estructurados con code, message, details y correlation_id.

Índices y constraints explícitos.

No almacenar secretos en texto plano.

## Tests obligatorios

Migración desde base vacía y downgrade controlado.

Tests RBAC por endpoint.

Rotación/revocación de refresh token.

Auditoría.

Constraints e idempotencia.

## Documentación obligatoria

ERD.

Referencia de roles/permisos.

Runbook de bootstrap admin.

Política de retención de auditoría.

## Criterios de aceptación

Auth y RBAC protegen endpoints.

Migraciones reproducibles.

Auditoría identifica actor, acción, recurso y resultado.

No se filtran secretos.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 04 - Contratos, capabilities y enrolamiento de agentes

## Objetivo

Estabilizar los contratos compartidos y el proceso seguro de enrolamiento, presencia, rotación y revocación.

## Prerrequisitos

Prompt 03 completo.

ADRs de protocolo aprobados.

## Alcance

OpenAPI.

JSON Schemas.

Golden fixtures.

Enrolamiento.

Heartbeat/presence.

Capability manifests.

## Requisitos de implementación

Definir schemas para AgentRegistration, AgentCredential, CapabilityManifest, TaskEnvelope, ProgressEvent, TestResult y ArtifactManifest.

Incluir schema_version e idempotency_key.

Tokens de enrolamiento de uso limitado y expiración.

Emitir identidad individual y credencial rotatable.

Soportar revocación inmediata.

Heartbeat desktop; presence/fetch mobile.

Capability manifest con supported/conditional/permission_required/user_interaction_required.

Crear generadores/validadores de modelos para Python, TypeScript, Kotlin y Swift cuando sea viable.

Mantener ejemplos en `shared/contracts/examples`.

## Tests obligatorios

Contract tests en cuatro lenguajes o validadores equivalentes.

Replay/idempotency.

Token expirado/consumido.

Clock skew.

Revocación.

Manifests incompatibles.

## Documentación obligatoria

Referencia del protocolo.

Diagramas de secuencia.

Catálogo de capabilities.

Política de versionado.

## Criterios de aceptación

Un agente simulado se enrola y rota credenciales.

Un agente revocado no obtiene tareas ni sube resultados.

Los fixtures son válidos en todos los consumidores.

Cambios incompatibles son detectados.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 05 - Núcleo compartido de agentes desktop

## Objetivo

Implementar el runtime común para Windows y Linux sin acoplarlo a comandos o APIs de un sistema operativo.

## Prerrequisitos

Prompt 04 completo.

Contratos publicados.

## Alcance

Transporte HTTPS.

Cola SQLite.

Task runner.

Plugin registry.

Adaptadores de plataforma.

Configuración y diagnóstico.

## Requisitos de implementación

Crear interfaces PlatformAdapter, WifiCollector, NetworkController, ProcessRunner, SecretStore y ServiceManager.

Persistir tareas, resultados y uploads pendientes en SQLite.

Garantizar exactly-once effect mediante idempotencia aunque la entrega sea at-least-once.

Backoff con jitter.

Allowlist de plugins y parámetros.

Timeout, cancelación y cleanup.

CLI: enroll, run, status, doctor, capabilities.

Logs estructurados con redacción de secretos.

No importar módulos Windows desde Linux ni viceversa.

Proveer simuladores para CI.

## Tests obligatorios

Reinicio durante tarea.

Servidor offline.

Resultado duplicado.

Cancelación.

Corrupción parcial de cola.

Plugin no autorizado.

Property tests de estados.

## Documentación obligatoria

Arquitectura del agente.

Formato de configuración.

Guía de desarrollo de plugins desktop.

Troubleshooting doctor.

## Criterios de aceptación

El núcleo pasa tests en Windows y Linux.

No duplica efectos.

Recupera cola después de reinicio.

No ejecuta comandos arbitrarios.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 06 - Agente Windows

## Objetivo

Implementar el adaptador Windows y empaquetarlo como servicio instalable para Windows 10/11.

## Prerrequisitos

Prompt 05 completo.

Equipo/VM Windows para integración.

## Alcance

Inventario.

Telemetría Wi-Fi.

Control permitido.

Servicio.

Packaging preliminar.

Captura IP opcional.

## Requisitos de implementación

Priorizar Windows Native Wi-Fi API y APIs estructuradas; PowerShell como soporte; netsh solo fallback localizado.

Detectar interfaces, driver, SSID/BSSID, señal, canal/frecuencia cuando estén disponibles, TX/RX rate, IP, gateway, DNS y counters.

Registrar source/availability por campo.

Implementar Windows Service con recuperación.

Usar DPAPI/Windows Credential Manager para secretos.

Integrar iperf3 y dumpcap mediante ProcessRunner allowlisted, no desde lógica de dominio.

Mapear interfaces Npcap de forma robusta.

Agregar instalador firmable y uninstall limpio.

No asumir privilegios administrativos permanentes.

## Tests obligatorios

Fixtures de salida localizada.

Windows Service lifecycle.

Permisos insuficientes.

Adaptadores múltiples.

Sleep/resume y cambio de red.

Integración real en Windows 10/11.

## Documentación obligatoria

Matriz de campos Windows.

Instalación, upgrade y rollback.

Requisitos de Npcap/iperf3.

Troubleshooting de idioma y permisos.

## Criterios de aceptación

Se enrola como servicio.

Publica datos honestos.

Ejecuta pruebas permitidas.

Sobrevive a reboot.

Desinstala sin dejar secretos.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 07 - Agente Linux y Capture Node

## Objetivo

Implementar el agente Linux y un rol especializado de Capture Node para captura 802.11 y herramientas avanzadas.

## Prerrequisitos

Prompt 05 completo.

Host Linux/VM para integración.

## Alcance

NetworkManager/DBus.

iw/ip/ethtool fallbacks.

systemd.

Packaging.

Capture Node.

Flent/Tcpreplay opcionales.

## Requisitos de implementación

Usar APIs estructuradas cuando existan y encapsular comandos.

Detectar interfaces, wiphy, driver, SSID/BSSID, frecuencia/canal, ancho, RSSI, rates, IP y counters.

Servicio systemd con hardening.

Secretos mediante permisos estrictos o keyring.

Paquetes DEB primero; diseño para RPM.

Rol Capture Node separado con NICs compatibles, channel lock, radiotap, timestamp y artifact upload.

Flent solo si dependencias están instaladas y capability declarada.

Tcpreplay solo en Capture/Lab Node, destino allowlisted y namespace/red aislada.

Nunca habilitar monitor mode automáticamente en un endpoint de usuario.

## Tests obligatorios

NetworkManager presente/ausente.

systemd lifecycle.

Cambio de interfaz.

Permisos dumpcap.

Capture Node simulation.

Safety tests de tcpreplay.

## Documentación obligatoria

Matriz de distros.

Instalación DEB.

Configuración de capabilities especiales.

Runbook de Capture Node y seguridad.

## Criterios de aceptación

Agente Linux funcional.

Capture Node es un rol explícito.

Herramientas avanzadas no están disponibles sin política.

Rollback restaura interfaz.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 08 - Agente Android nativo

## Objetivo

Crear una aplicación Android nativa que ejecute pruebas de red de forma honesta y compatible con restricciones modernas del sistema.

## Prerrequisitos

Prompt 04 completo.

Android Studio/JDK disponibles.

## Alcance

Enrolamiento.

Capabilities.

Room queue.

UI de pruebas.

Foreground execution.

WorkManager sync.

Probes nativos.

## Requisitos de implementación

Kotlin + Jetpack Compose o UI aprobada.

Solicitar permisos mínimos y explicar su uso.

Compatibilidad por API level; NEARBY_WIFI_DEVICES y permisos legacy según corresponda.

No asumir scans ilimitados ni conexión silenciosa a redes.

Foreground Service solo cuando sea válido y visible; manejar límites/timeouts por versión.

WorkManager para sincronización diferible, no para ejecución exacta.

OkHttp para HTTP; sockets nativos para TCP/UDP; ConnectivityManager/NetworkCallback para path.

Room para cola offline.

Android Keystore para secretos.

Capturar contexto térmico/batería solo con APIs permitidas.

Mostrar claramente WAITING_FOR_USER/FOREGROUND_REQUIRED.

## Tests obligatorios

Unit tests.

Instrumented tests en al menos dos API levels.

Permiso denegado.

App background/foreground.

Cambio Wi-Fi/celular.

Doze/force-stop documentado.

Proceso terminado durante prueba.

## Documentación obligatoria

Matriz por API level.

Permisos y privacy.

Guía de ejecución foreground.

Limitaciones de scan y background.

## Criterios de aceptación

La app no promete daemon permanente.

Reanuda uploads sin duplicar.

Explica tareas bloqueadas.

Probes devuelven método y disponibilidad.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 09 - Agente iOS/iPadOS nativo

## Objetivo

Crear una aplicación Swift foreground-first para pruebas de red, sin depender de capacidades no expuestas por iOS.

## Prerrequisitos

Prompt 04 completo.

Mac con Xcode y dispositivo real para integración.

## Alcance

Enrolamiento.

Keychain.

Capabilities.

Cola local.

Network.framework.

URLSession.

BackgroundTasks como optimización.

UI de campañas.

## Requisitos de implementación

Swift/SwiftUI.

URLSession para HTTP y uploads/downloads.

Network.framework para TCP/UDP/path monitoring.

Keychain para credenciales.

Persistencia local con Core Data/SQLite o solución aprobada.

BGTaskScheduler solo para sincronización elegible; no garantizar horario.

APNs como hint, no orden garantizada.

Capability `foreground_required` para pruebas largas.

Access WiFi Information solo si entitlement y condiciones aplican.

No prometer RSSI, scan genérico, monitor mode ni captura general.

Preparar integración MDM/TestFlight sin asumir App Store público.

Registrar thermal state y battery state solo cuando sea permitido.

## Tests obligatorios

XCTest.

Network.framework mocks.

Foreground/background.

App terminada por usuario.

Sin entitlement.

Cambio de path.

Device real.

## Documentación obligatoria

Matriz iOS/iPadOS.

Entitlements.

Distribución.

Limitaciones y semántica de background.

## Criterios de aceptación

La app ejecuta pruebas foreground.

No reporta datos inexistentes.

Resultados se sincronizan al reabrir.

Tareas incompatibles quedan BLOCKED/SKIPPED.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 10 - Orquestación, leases y entrega mobile

## Objetivo

Implementar el ciclo de vida de tareas para desktop y mobile con idempotencia, expiración, recuperación y estados explícitos.

## Prerrequisitos

Prompts 04-09 disponibles.

## Alcance

Queueing.

Leases.

Claims.

Progress.

Cancellation.

Mobile hints.

Preflight de capabilities.

Concurrency.

## Requisitos de implementación

Estados: QUEUED, OFFERED, CLAIMED, RUNNING, WAITING_FOR_FOREGROUND, WAITING_FOR_USER, COMPLETED, FAILED, CANCELED, EXPIRED, SKIPPED, BLOCKED.

Lease con renovación y fencing token.

No reasignar efecto activo sin expiración segura.

Push Android/iOS solo como señal.

Preflight de capabilities, permisos, batería, conectividad y foreground.

Límites de concurrencia global, por agente, test server y laboratorio.

Scheduling con not_before/expires_at.

Cancelación cooperativa y cleanup.

Eventos inmutables y proyección de estado.

WebSocket/SSE para frontend sin convertirlo en canal de control del agente.

## Tests obligatorios

Dos agentes reclaman la misma tarea.

Lease expira.

Progress fuera de orden.

Resultado duplicado.

Push no entregado.

App cerrada.

Cancelación durante upload.

Chaos tests.

## Documentación obligatoria

Máquina de estados.

Runbook de tareas atascadas.

Semántica de mobile delivery.

Métricas operativas.

## Criterios de aceptación

No hay doble ejecución efectiva.

Estados explican por qué no se ejecutó.

Desktop recupera automáticamente.

Mobile no depende de ejecución inmediata.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 11 - Pruebas básicas de red y conectividad

## Objetivo

Implementar plugins portables de latencia, DNS, HTTP y conectividad por etapas.

## Prerrequisitos

Prompt 10 completo.

Plugin API disponible.

## Alcance

Latency probe.

DNS.

HTTP/HTTPS.

Connectivity pipeline.

Stability session básica.

## Requisitos de implementación

LatencyProbe abstracto con ICMP, TCP connect, HTTP request y UDP echo cuando corresponda.

No comparar métodos distintos sin etiquetarlos.

DNS usando resolver del SO y opción de servidor dirigido donde la plataforma lo permita.

HTTP con DNS, connect, TLS, TTFB, total, status y bytes según API disponible.

Connectivity pipeline: interface/path, IP, gateway cuando sea observable, DNS y application endpoint.

Stability session con muestras periódicas, desconexiones, BSSID/path changes y gaps.

Thresholds versionados y snapshot.

Destinos allowlisted.

Timeouts y límites.

## Tests obligatorios

Éxito/falla por etapa.

IPv4/IPv6.

DNS timeout.

TLS error.

Redirects.

Captive portal.

Cambio de path.

Comparabilidad.

## Documentación obligatoria

Referencia de cada método.

Ejemplos de thresholds.

Limitaciones por plataforma.

Troubleshooting de resultados.

## Criterios de aceptación

El resultado identifica la etapa exacta.

Conserva método y proveedor.

No usa cero para datos faltantes.

Los plugins son extensibles.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 12 - Arquitectura del motor de tráfico y perfiles versionados

## Objetivo

Diseñar e implementar el contrato central de generación de tráfico sin acoplar el dominio a iperf3, HTTP o una plataforma.

## Prerrequisitos

Prompts 04, 10 y 11 completos.

## Alcance

TrafficGenerator API.

TrafficProfile.

Server capability/reservation.

Normalized results.

Policy engine.

Provider registry.

## Requisitos de implementación

Definir `TrafficGenerator.prepare/start/progress/stop/collect/cleanup` y semántica de cancelación.

Definir protocolos TCP, UDP, HTTP y futuros QUIC/WebRTC sin implementarlos todos.

Direcciones uplink, downlink, bidirectional y alternating.

Parámetros: duration, bytes, streams, pacing, target bitrate, packet size, DSCP, IPv4/IPv6, warmup/cooldown.

TrafficProfile versionado y reusable.

TrafficServer pool con capabilities, capacity, health, reservations y affinity.

Policies de destino, puertos, duración, bitrate, concurrencia y horario.

Normalized interval metrics con timestamps monotónicos y wall clock.

Declarar provider/version/platform/method.

Registrar raw result como artifact y resumen normalizado.

Diseñar capability negotiation y fallback explícito, nunca silencioso.

Soportar dry-run/preflight.

## Tests obligatorios

Schema/contract tests.

Provider incompatible.

Fallback explícito.

Cancelación.

Límites violados.

Reserva concurrente.

Intervalos fuera de orden.

Golden fixtures.

## Documentación obligatoria

SDK TrafficGenerator.

Schema TrafficProfile.

Guía para agregar proveedor.

Catálogo de perfiles recomendados.

Políticas de seguridad.

## Criterios de aceptación

El dominio puede usar varios proveedores.

Un perfil es reproducible e inmutable por versión.

Los resultados son comparables solo cuando corresponde.

Los límites bloquean abuso.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 13 - Proveedor iperf3 y pool de servidores de prueba

## Objetivo

Implementar iperf3 como proveedor principal de throughput para Windows/Linux y administrar servidores de prueba controlados.

## Prerrequisitos

Prompt 12 completo.

iperf3 instalado o empaquetado de forma verificable.

## Alcance

Cliente iperf3.

Servidor/nodo iperf3.

TCP/UDP.

Reverse/bidir.

JSON/streaming.

Reservations.

Health.

## Requisitos de implementación

Ejecutar iperf3 mediante ProcessRunner allowlisted.

Detectar versión y capacidades.

Soportar TCP y UDP, uplink, reverse, bidirectional cuando la versión lo permita, streams paralelos, duration y bitrate.

Usar JSON o json-stream; conservar salida cruda.

Parsear intervals, end summary, retransmissions, jitter y loss según protocolo.

Kill process tree y cleanup de puertos.

Pool de servidores con tokens/reservas, max bitrate, max tests y server-bitrate-limit cuando esté disponible.

No usar servidores públicos por defecto.

Verificar hash/firma de binarios distribuidos y licencia.

Capturar CPU y counters opcionales sin confundirlos con throughput.

Fallback a provider alternativo debe ser explícito y registrado.

## Tests obligatorios

Versiones soportadas.

JSON parcial/corrupto.

Server busy.

UDP loss.

Cancelación.

Process hang.

Port collision.

Bidir/reverse.

Integration Windows/Linux.

## Documentación obligatoria

Instalación de iperf3.

Operación del pool.

Capacidades por versión.

Troubleshooting y códigos de error.

## Criterios de aceptación

TCP/UDP funcionan contra nodo controlado.

Intervals llegan en tiempo real.

No quedan procesos/puertos huérfanos.

Límites del pool se respetan.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 14 - Tráfico HTTP y sockets nativos multiplataforma

## Objetivo

Implementar proveedores de tráfico realista y portables para Windows, Linux, Android e iOS.

## Prerrequisitos

Prompt 12 completo.

Endpoints de prueba controlados.

## Alcance

HTTP download/upload.

Native TCP stream.

UDP stream opcional.

Mobile-friendly execution.

Server endpoints.

## Requisitos de implementación

HTTP provider con archivos/payloads controlados, no cacheables, checksum y límites.

Medir DNS/connect/TLS/TTFB/total cuando la API lo exponga.

Soportar upload/download, fixed bytes y fixed duration.

Sockets nativos con framing, sequence numbers y acknowledgements para medir bytes/intervalos sin mezclar con iperf3.

Server de eco/throughput detrás de autenticación y reservas.

Android: OkHttp + sockets; iOS: URLSession + Network.framework.

Desktop: mismo contrato como fallback.

Controlar network binding en mobile cuando sea permitido y reportarlo.

Registrar thermal/battery/network path.

Manejar app suspendida como interrupción explícita.

No declarar equivalencia automática con iperf3.

## Tests obligatorios

Cache prevention.

TLS.

Partial upload.

Cambio de red.

App background.

Checksum.

IPv6.

Servidor lento.

Comparación cross-platform.

## Documentación obligatoria

Protocolo del servidor nativo.

Métricas disponibles por plataforma.

Perfiles mobile.

Limitaciones de comparación.

## Criterios de aceptación

Android/iOS generan tráfico sin binario externo.

Resultados incluyen método.

El servidor impone cuotas.

No hay falsa equivalencia con iperf3.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 15 - Latencia bajo carga, bufferbloat y Flent

## Objetivo

Implementar pruebas compuestas que midan latencia antes, durante y después de una carga controlada, con una integración opcional de Flent.

## Prerrequisitos

Prompts 11-14 completos.

## Alcance

Composite test runner.

Independent probes.

Load phases.

Bufferbloat metrics.

Flent adapter opcional.

RRUL-like profile.

## Requisitos de implementación

Ejecutar baseline, warmup, load, cooldown y recovery.

Usar probe independiente simultáneo al TrafficGenerator.

Soportar ICMP/TCP/HTTP latency con etiqueta de método.

Calcular median, p95, p99, jitter, loss y latency increase respecto de baseline.

Definir severidad configurable, no universal.

Crear perfiles download-load, upload-load, bidirectional-load y multi-stream.

Integrar Flent en Linux si está instalado; importar JSON y metadata.

No hacer Flent dependencia del MVP ni ejecutar netperf remoto sin allowlist.

Sincronizar timestamps monotónicos y conservar raw series.

Visualizar series y fases.

Distinguir bufferbloat inferido de causas Wi-Fi/radio no observadas.

## Tests obligatorios

Probe falla durante carga.

Clock alignment.

Baseline inestable.

High loss.

Cancelación.

Flent ausente.

Golden series.

Regression test de cálculos.

## Documentación obligatoria

Definición de métricas.

Perfiles y thresholds.

Guía Flent.

Interpretación y límites diagnósticos.

## Criterios de aceptación

La prueba muestra latencia en reposo y bajo carga.

Puede ejecutarse sin Flent.

Los cálculos son reproducibles.

El reporte evita conclusiones no sustentadas.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 16 - Telemetría, eventos Wi-Fi y sincronización temporal

## Objetivo

Implementar ingestión escalable, availability maps, detección de eventos y una estrategia explícita de tiempo.

## Prerrequisitos

Agentes y contratos disponibles.

## Alcance

Samples.

Batches.

Events.

Clock metadata.

Retention.

Downsampling.

Exports.

## Requisitos de implementación

Batches idempotentes y compresión.

Conservar collected_at, received_at, monotonic offset, clock quality y timezone metadata.

No confiar ciegamente en reloj del agente; detectar skew y jumps.

Normalizar Wi-Fi fields con source/availability/confidence.

Eventos: association, disconnect, BSSID change, channel/frequency change, IP/path change, agent restart y telemetry gap.

Reglas de deduplicación y debounce.

Retención configurable, particionamiento y downsampling.

Export CSV/JSON.

Métricas de ingest lag, rejected samples y gaps.

Preparar integración futura con TimescaleDB sin hacerla obligatoria.

## Tests obligatorios

Batch duplicado.

Out-of-order.

Clock jump.

Offline backlog.

Event debounce.

Retention.

Load tests.

## Documentación obligatoria

Diccionario de datos.

Semántica temporal.

Política de retención.

Guía de queries.

## Criterios de aceptación

No duplica muestras.

Eventos son explicables.

Series preservan calidad temporal.

Dashboards funcionan con downsampling.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 17 - Casos, suites, planes, campañas y comparación

## Objetivo

Implementar la capa de gestión de pruebas con versionado, snapshots, scheduling y comparación honesta.

## Prerrequisitos

Prompts 10-16 completos.

## Alcance

TestCase.

Suite.

Plan.

Campaign.

Targets.

Thresholds.

Baseline.

Comparison.

## Requisitos de implementación

Versionar definiciones; published versions inmutables.

Snapshot de plugins, providers, manifests, thresholds y parámetros al lanzar.

Selección por dispositivo, grupo, tag, plataforma o capability.

Preflight que muestre ejecutable/skipped/blocked.

Repeticiones, serial/paralelo, max concurrency y ventanas.

Pausa/reanudación/cancelación.

Rerun selectivo.

Baselines por modelo/firmware/plataforma.

Comparison engine con reglas de equivalencia de método.

Estadística básica con sample size, dispersion y outliers documentados.

No cambiar PASS/FAIL histórico al editar thresholds.

## Tests obligatorios

Version publish.

Snapshot.

Campaña heterogénea.

Rerun.

Comparison incompatible.

Scheduling.

Concurrency.

Historical immutability.

## Documentación obligatoria

Modelo funcional.

Guía de diseño de campañas.

Reglas de comparación.

Ejemplos de ATP.

## Criterios de aceptación

Campañas reproducibles.

Resultados históricos inmutables.

Preflight evita fallas por incompatibilidad.

Comparaciones muestran método y tamaño de muestra.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 18 - Frontend, dashboards y flujos operativos

## Objetivo

Construir una interfaz web que permita operar el producto sin depender de Swagger o acceso directo a base de datos.

## Prerrequisitos

Backend y campañas disponibles.

## Alcance

Login.

Inventory.

Capabilities.

Campaign builder.

Live progress.

Results.

Telemetry.

Artifacts.

Admin.

## Requisitos de implementación

React/TypeScript con API client generado o tipado.

Pantallas responsive y accesibles.

Inventario con estado, last seen, plataforma, versión y capabilities.

Detalle con availability/source por campo.

Campaign builder con preflight y advertencias mobile.

Progreso por eventos.

Gráficos de throughput, latency-under-load, RSSI, PHY rate y loss.

Comparador con filtros por método/plataforma/firmware.

Descarga de artefactos y reportes.

RBAC en UI y backend.

Timezone configurable.

Estados vacíos/errores claros.

No ocultar SKIPPED/BLOCKED.

## Tests obligatorios

Component tests.

API contract tests.

Playwright E2E.

Accessibility checks.

Large dataset pagination.

Reconnect live updates.

## Documentación obligatoria

Guía de usuario.

Mapa de pantallas.

Convenciones de gráficos.

Troubleshooting UI.

## Criterios de aceptación

Operador completa flujo end-to-end.

Los gráficos explican método.

RBAC efectivo.

Errores y limitaciones visibles.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 19 - Artefactos, captura IP y reportes

## Objetivo

Implementar almacenamiento seguro de artefactos, captura permitida por plataforma y reportes trazables.

## Prerrequisitos

Prompts 06-18 completos.

## Alcance

Artifact store.

Multipart upload.

Hashes.

Capture providers.

Report renderers.

Retention.

## Requisitos de implementación

Artifact manifest con type, media_type, size, sha256, source, execution y retention class.

Upload resumable y cuotas.

Filesystem local y backend S3/MinIO.

Windows: Npcap/dumpcap opcional; Linux: dumpcap/tcpdump; Android VpnService solo fase opcional con consentimiento; iOS sin captura general por defecto.

CaptureProvider con filtros, interface mapping, duration y max size.

PCAP analysis básico con tshark en worker aislado.

Reportes HTML/PDF/CSV/JSON con snapshot, plataforma, methods, availability, thresholds y motivos.

Redacción de secretos/PII.

Signed URLs o autorización por descarga.

Expiración y legal hold opcional.

No incrustar PCAP completo en PDF.

## Tests obligatorios

Upload interrumpido.

Hash mismatch.

Quota.

Unauthorized download.

Capture timeout.

Report deterministic.

Retention deletion.

Malicious filename.

## Documentación obligatoria

Catálogo de artefactos.

Política de retención.

Guía de captura.

Template de reporte y limitaciones.

## Criterios de aceptación

Artefactos íntegros.

Captura acotada.

Reportes reproducibles.

Acceso auditado.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 20 - Replay de PCAP y nodos especializados de laboratorio

## Objetivo

Diseñar la incorporación segura de Tcpreplay y otras herramientas de alto privilegio sin exponerlas a agentes comunes.

## Prerrequisitos

Prompt 19 completo.

Capture/Lab Node Linux definido.

## Alcance

LabNode role.

ReplayProfile.

Tcpreplay provider.

Network isolation.

Safety approvals.

Results/artifacts.

## Requisitos de implementación

Crear rol `LabNode` separado con enrolamiento y políticas específicas.

Tcpreplay solo en Linux y redes de laboratorio identificadas.

ReplayProfile versionado con PCAP hash, interface, rate, loops, rewrite policy y destination scope.

Requerir aprobación/permiso adicional y preflight de interfaz/red.

Usar namespaces, VLAN/VRF o aislamiento disponible.

Prohibir PCAP no autorizado, destinos públicos y replay indefinido.

Validar tamaño, tipo y hash.

Capturar counters de envío, drops y timestamps.

Soportar dry-run y simulador.

Documentar que replay de paquetes no equivale a tráfico de aplicación con estado.

Preparar hooks futuros para TRex u otros generadores, sin implementarlos.

## Tests obligatorios

Policy denial.

Wrong interface.

Public route detection.

Timeout.

PCAP corrupto.

Rate limit.

Cleanup.

Audit.

## Documentación obligatoria

Runbook de LabNode.

Threat model específico.

Guía de ReplayProfile.

Procedimiento de aprobación.

## Criterios de aceptación

Un endpoint común no puede ejecutar replay.

El LabNode requiere política explícita.

No queda tráfico tras cancelación.

La auditoría es completa.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 21 - Adaptadores de AP, gateways, ONTs y controladores

## Objetivo

Crear un framework de integraciones externas para correlacionar estado de infraestructura y aplicar configuraciones controladas.

## Prerrequisitos

Dominio y contratos estables.

## Alcance

Adapter SDK.

Read operations.

Optional write operations.

Secrets.

Polling/events.

Correlation.

## Requisitos de implementación

Interfaces get_device_info, get_radios, get_clients, get_channel, get_width, get_utilization, get_noise, get_events y get_client_metrics.

Adaptadores iniciales mock HTTP y SNMP simulado.

Credenciales en secret store.

Timeout/retry/circuit breaker.

Mapping de MAC/agent/device con confianza.

Write actions separadas, RBAC fuerte, snapshot before/after, validate y rollback.

No ejecutar SSH genérico como consola remota.

Preparar TR-181/USP, REST, SNMP y controller APIs.

Registrar source, timestamp y freshness.

Rate limits por sistema externo.

## Tests obligatorios

Adapter unavailable.

Stale data.

Credential failure.

Mapping ambiguity.

Rollback.

Circuit breaker.

Contract tests.

## Documentación obligatoria

SDK de adaptadores.

Guía de credenciales.

Ejemplo mock.

Matriz de datos por proveedor.

## Criterios de aceptación

Datos externos se distinguen de datos del agente.

Write requiere permisos y rollback.

Un nuevo adaptador no modifica el núcleo.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 22 - SDK de plugins, versionado y migraciones

## Objetivo

Convertir la extensibilidad en un contrato formal para futuras funciones sin romper instalaciones existentes.

## Prerrequisitos

Arquitectura y varios plugins existentes.

## Alcance

Plugin manifests.

Lifecycle.

Compatibility.

Schema migrations.

Feature flags.

Deprecation.

Examples.

## Requisitos de implementación

PluginManifest con id, semantic version, API version, capabilities, config schema, result schema, platforms, permissions, resources y signatures.

Discovery controlado; no cargar código arbitrario descargado.

Version negotiation entre servidor/agente/plugin.

Configuraciones validadas y secrets references.

Result schema versionado.

Migraciones de DB y de configuración con rollback.

Feature flags y staged rollout.

Deprecation policy con warning, sunset y compatibility window.

SDK examples para TestPlugin, TrafficGenerator, Adapter y ReportRenderer.

Conformance test suite para terceros internos.

Changelog y release notes obligatorios.

No permitir plugins sin firma/allowlist en producción.

## Tests obligatorios

Plugin incompatible.

Migration upgrade/downgrade.

Old agent/new server.

New agent/old server.

Feature flag rollback.

Conformance tests.

Signature failure.

## Documentación obligatoria

Guía de extensión paso a paso.

Política semver.

Matriz de compatibilidad.

Plantillas de ADR/migration/changelog.

## Criterios de aceptación

Se añade un plugin de ejemplo sin tocar el core.

Compatibilidad se valida automáticamente.

Migraciones son reversibles o documentan no-retorno.

Deprecaciones son visibles.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 23 - Seguridad, observabilidad y CI/CD

## Objetivo

Endurecer el sistema, instrumentarlo y crear pipelines reproducibles para todas las plataformas.

## Prerrequisitos

Funcionalidad principal integrada.

## Alcance

Security controls.

Metrics/logs/traces.

CI matrices.

SAST/SCA.

SBOM.

Load/chaos.

Release gates.

## Requisitos de implementación

Threat model actualizado.

TLS/mTLS o credenciales robustas según ADR.

Rate limiting y abuse controls.

Secret scanning, dependency scanning, container scanning y SAST.

SBOM por release y firmas de artefactos.

Prometheus metrics y OpenTelemetry traces donde aporte valor.

Structured logs con redacción y correlation IDs.

Dashboards operativos y alertas.

CI backend/frontend/desktop/Android; iOS en runner macOS.

Contract tests cross-language.

Load tests de ingestión, task leasing y artifact upload.

Chaos tests controlados.

Backups, restore tests y disaster recovery objectives.

No exponer Docker daemon sin TLS.

## Tests obligatorios

Security regression.

Load targets.

Agent storm.

Redis/Postgres restart.

Artifact store outage.

Backup restore.

CI clean checkout.

## Documentación obligatoria

Security baseline.

Runbooks de alertas.

SLOs/SLIs.

Pipeline y release gate.

Backup/DR.

## Criterios de aceptación

Builds reproducibles.

Vulnerabilidades críticas bloquean release.

Métricas permiten diagnosticar.

Restore probado.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 24 - Packaging, distribución y actualizaciones

## Objetivo

Empaquetar servidor y agentes, firmar entregables y diseñar upgrades/rollback por plataforma.

## Prerrequisitos

Prompt 23 completo.

## Alcance

Server bundle.

Windows installer.

Linux packages.

Android builds.

iOS distribution.

Update service.

Rollback.

## Requisitos de implementación

Servidor: Compose versionado y opción Helm futura.

Windows: MSI/MSIX o instalador aprobado, servicio, code signing y upgrade in-place.

Linux: DEB y diseño RPM, systemd hardening.

Android: APK/AAB firmado, canales interno/MDM/Play según estrategia.

iOS: development/TestFlight/MDM; no prometer instalación desde Windows.

Update manifest firmado con version, hash, compatibility y rollout ring.

Desktop auto-update con descarga verificada y rollback.

Mobile updates mediante canales de plataforma.

DB migrations coordinadas con compatibility window.

Canary/staged rollout y kill switch.

Inventario de versiones y compliance.

Uninstall y data retention policy.

## Tests obligatorios

Upgrade N-1 a N.

Rollback.

Interrupted install.

Invalid signature.

Old agent compatibility.

Canary abort.

Fresh install.

## Documentación obligatoria

Guías de instalación por plataforma.

Release checklist.

Update protocol.

Rollback runbook.

Matriz de soporte.

## Criterios de aceptación

Instalaciones reproducibles.

Firmas verificadas.

Rollback documentado.

Servidor tolera versiones soportadas de agentes.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 25 - Documentación, runbooks y soporte futuro

## Objetivo

Completar documentación operativa y de desarrollo para que nuevas funciones puedan incorporarse sin depender del equipo original.

## Prerrequisitos

Todas las funciones principales disponibles.

## Alcance

Developer docs.

Operator docs.

API reference.

Runbooks.

Troubleshooting.

Extension tutorials.

Architecture index.

## Requisitos de implementación

Crear portal/docs navegable con MkDocs o equivalente.

Documentar instalación, configuración, seguridad, backup, restore, upgrade y rollback.

Referencia OpenAPI y schemas.

Guías para agregar TestPlugin, TrafficGenerator, Adapter, CaptureProvider y ReportRenderer.

Ejemplos completos y golden fixtures.

Runbooks: agente offline, task stuck, server busy, high ingest lag, artifact failure, clock skew, mobile background, iperf server saturated.

Troubleshooting por Windows/Linux/Android/iOS.

Decision log y changelog.

Matriz de compatibilidad y deprecaciones.

Diagramas actualizados automáticamente o validados.

Documentar límites conocidos y próximos pasos.

Agregar templates para feature proposal, ADR, migration plan y test plan.

## Tests obligatorios

Link checker.

Docs build.

Code examples tested.

Fresh-user walkthrough.

Runbook tabletop exercise.

## Documentación obligatoria

Todo el alcance de esta fase es documentación.

Agregar índice y ownership por sección.

## Criterios de aceptación

Un desarrollador nuevo puede añadir un plugin de ejemplo.

Un operador puede diagnosticar fallas comunes.

Los ejemplos compilan/pasan tests.

No hay links rotos.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.

# Prompt 26 - Validación end-to-end y release candidate

## Objetivo

Auditar la solución completa, ejecutar escenarios heterogéneos y producir una release candidate reproducible.

## Prerrequisitos

Prompts 01-25 completados.

## Alcance

E2E server.

Four agent platforms.

Traffic providers.

Campaigns.

Artifacts.

Security.

Backup/restore.

Release.

## Requisitos de implementación

Levantar servidor en Windows 11 + WSL2 desde checkout limpio.

Enrolar Windows, Linux, Android y iOS reales o la mejor combinación real/simulada documentada.

Validar manifests distintos.

Ejecutar latency, DNS, HTTP, iperf3 desktop, native mobile y latency-under-load.

Ejecutar campaña heterogénea con PASS, FAIL, SKIPPED y BLOCKED.

Forzar servidor offline, agente restart, app background y upload interrumpido.

Verificar no duplicación.

Generar reportes y comparar baseline.

Validar revocación, RBAC y auditoría.

Probar backup/restore y upgrade N-1.

Ejecutar security scans y SBOM.

Revisar documentación y known issues.

Etiquetar release candidate solo si gates pasan.

## Tests obligatorios

E2E Playwright/API.

Desktop integration.

Android instrumented.

iOS XCTest/device.

Chaos.

Load.

Security.

Restore.

Upgrade.

## Documentación obligatoria

Release notes.

Known issues.

Evidence bundle.

Compatibility matrix.

Operations handoff.

Go/no-go checklist.

## Criterios de aceptación

Instalación reproducible.

Escenario E2E completo.

No hay secretos ni vulnerabilidades críticas conocidas.

Rollback y restore probados.

Limitaciones están visibles.

## Forma de entrega

Antes de modificar código, inspeccioná `AGENTS.md`, ADRs, contratos, migraciones, ejemplos y tests relacionados. Presentá un plan breve. Implementá código completo, ejecutá las validaciones, corregí fallas y entregá un handoff con archivos, decisiones, comandos, resultados, riesgos y rollback.